ACTA DE REUNION KICK OFF

| Fecha: | 08 de mayo de 2026 |  | Inicio | 14:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo |  | Termino | 16:00 |
| Tipo Reunión | Presencial |  | Virtual | NO |
| N° 001 | Grupal Presencial |  | Virtual | NO |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| De Lucio Acompa Johan Anuart | Desarrollador de Frontend |
| Hernandez Hernandez Erick | Desarrollador de backend |
| Hernandez Martinez Alberto Anyelo | Project Manager, Ingeniero de base de datos y DevOps |
| Santillan Cobos Alan Hazel | Desarrollador de UI/UX |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Definir alcance y objetivos del proyecto AulaVirtual Pro |
| 2 | Definir participantes del proyecto |
| 3 | Identificar reglas de negocio de el proyecto |

- Desarrollo de la Reunión

Notas Captura de la Información de Requerimientos Iniciales:

Definir necesidad real del proyecto, esta información debe ser clara y precisa.

Confirmar los roles de cada participante del proyecto Definir el alcance y el objetivo

Definir próximas reuniones

- Actores de Proyecto

| Nº | Actores del Proyecto y Negocio Nombre | Rol en el Negocio /Cargo |
| --- | --- | --- |
| 1 | De Lucio Acompa Johan Anuart | Desarrollador Frontend / Usuario |
| 2 | Hernandez Hernandez Erick | Desarrollador Backend / Usuario |
| 3 |  |  |
| 4 | Hernandez Martinez Alberto Anyelo | Project Manager / BD / DevOps |
| 5 | Santillan Cobos Alan Hazel | Desarrollador UI/UX / Diseñador |
| 6 | CapacitaTec S.A. (Cliente) | Sponsor / Cliente del Proyecto |
| 7 | Instructor / Capacitador | Usuario Final – Rol Instructor |

Requerimientos generales asociados al Proyect

Sistema LMS (Learning Management System) para capacitación empresarial. Incluye: catálogo de cursos con módulos y lecciones; materiales descargables por lección; quiz de evaluación con calificación automática; barra de progreso por alumno; gestión de roles (admin / instructor / alumno) con autenticación JWT; API REST para datos de cursos; dashboard de reportes para el administrador.

- Observaciones sobre las posibles Limitaciones que tendrá el Sistema

1. Sin almacenamiento propio: es posible que se requiere servicio externo (Cloudinary o S3) para archivos. 2. Sin videoclases en vivo: la plataforma no incluirá streaming en tiempo real. Sin app móvil nativa: el alcance es exclusivamente web responsivo. 4. Equipo pequeño (4 personas): tareas críticas pueden generar cuellos de botella. 5. Entorno académico: los recursos de infraestructura son limitados para producción.

- Técnicas de levantamiento de Requerimientos Específicos.

| Nº | Actores del Proyecto Nombre | Técnica de Toma de Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | De Lucio Acompa Johan Anuart | Prototipado UI |
| 2 | Hernandez Hernandez Erick | Análisis de requerimientos técnicos de API |
| 3 | Hernandez Martinez Alberto Anyelo | Análisis de casos de uso y reglas de negocio |
| 4 | Santillan Cobos Alan Hazel | Diseño de experiencia UX |
| 5 | CapacitaTec S.A. (Cliente) | Cuestionario de necesidades funcionales |

- Responsabilidades y Seguimiento

| Nº | Responsable | Tarea / Entregable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hernandez Martinez Alberto Anyelo | Definir arquitectura general del sistema y stack tecnológico | 16 de mayo de 2026 |
| 2 | Santillan Cobos Alan Hazel | Elaborar wireframes y prototipo en Figma (flujos principales) | 16 de mayo de 2026 |
| 3 | Hernandez Martinez Alberto Anyelo | Diseñar modelo de datos en MongoDB (colecciones y relaciones) | 16 de mayo de 2026 |
| 4 | Hernandez Hernandez Erick | Configurar repositorio GitHub y estructura base del proyecto Node.js | 16 de mayo de 2026 |
| 5 | De Lucio Acompa Johan Anuart | Configurar estructura base del proyecto React y componentes iniciales | 16 de mayo de 2026 |
| 6 | Todo el equipo | Presentar avances individuales en la próxima reunión de seguimiento | Por definir |

- Acuerdos de la Sesión

| Nº | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | El proyecto se denomina oficialmente “AulaVirtual Pro” y su objetivo es reemplazar el uso de WhatsApp por una plataforma LMS estructurada para CapacitaTec S.A. | Todo el equipo |
| 2 | El stack tecnológico queda confirmado: React (Frontend), Node.js (Backend), MongoDB (BD), JWT (Auth), REST API y Figma (Diseño). | Hernandez Martinez Alberto Anyelo (PM) |
| 3 | Los roles del sistema serán tres: Administrador, Instructor y Alumno, con control de acceso mediante JWT. | Hernandez Hernandez Erick |
| 4 | El alcance de la versión 1.0 no incluye videoclases en tiempo real ni aplicación móvil nativa. Estas funciones quedan fuera del sprint inicial. | Todo el equipo |
| 5 | Se acuerda usar GitHub como repositorio central y Figma para todos los diseños. El PM coordinará el acceso a ambas herramientas antes del 12 de mayo. | Hernandez Martinez Alberto Anyelo (PM) |
| 6 | La próxima reunión de seguimiento se agendará para la semana del 12 de mayo de 2026, donde cada integrante presentará sus avances de la tarea asignada. | Todo el equipo |